后勤服务双周工作动态

2015年第8期*总第235期          签发人:刘维民

| 国网安徽省电力公司培训中心 安徽电气工程职业技术学院 | 编 2015年4月10日 |
| --- | --- |

一、中心、学院工作

（一）下两周工作计划

1、做好各类培训班住宿、就餐、培训各项服务工作；

2、落实学院围墙安全隐患整改措施；

3、做好好学院自主招生各项服务工作；

4、做好2015年大学生招聘面试各项服务工作

5、黄山路西区学员公寓外墙维修；

6、基地配合后勤保障部做好双电源改造的善后工作；

7、督促检查黄山路学员公寓、包河大道招待所维修进展；

8、做好集体企业改制相关工作;

9、惠阳公司做好西区公寓维修工程管理；

10、做同达公司做好招待所维修管理工作；

11、继续做好上两周少数未完成工作，做好常态工作及领    导交办的其它工作。

（二）上两周工作完成情况

1、做好各类培训班住宿、就餐、培训各项服务工作；

2、落实学院围墙安全隐患整改措施；

3、做好清明节封车工作；

4、黄山路西区学员公寓外墙维修；

5、基地配合后勤保障部做好双电源改造的善后工作；

6、督促检查黄山路学员公寓、包河大道招待所维修进展；

7、做好集体企业改制相关工作;

8、惠阳公司做好西区公寓维修工程管理；

9、同达公司做好招待所维修管理工作；

10、做好学院自主招生服务工作；

二、部门工作

（一）下两周工作计划

| 部门 | 序号 | 工作内容及目标要求 | 完成 时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 后 勤 保 障 部 ∧ 安全保卫部 ∨ | 1 | 落实学院围墙安全隐患整改相关工作 | 两周 | 祖全民 |
|  | 2 | 学员公寓、礼堂外墙维修 | 两周 | 王晓军 解宇青 |
|  | 3 | 学院部分围墙、篮球场围栏维修 | 两周 | 王晓军 解宇青 |
|  | 4 | 学员公寓维修监管 | 两周 | 王晓军 解宇青 |
|  | 5 | 部分车辆维修保养 | 两周 | 闫如林 杜金玲 |
|  | 6 | 自主招生考试车辆、医护服务 | 两周 | 闫如林 张敬贻 |
|  | 7 | 集体企业改革改制相关工作 | 两周 | 祖全民 刘俊云 |
|  | 8 | 协助做好固定资产核查工作 | 两周 | 王体英 |
|  | 9 | 废旧物资处置相关工作 | 两周 | 王体英 |
|  | 10 | 学院政府采购计划上报相关工作 | 两周 | 杨帆 |
|  | 11 | 培训中心第一批服务类采购管控相关工作 | 两周 | 牛军 |
|  | 12 | 做好职工补充医疗费用的发放工作 | 两周 | 张敬贻 王晓军 |
|  | 13 | 做好2015年黄山路校区医疗机构许可证年审工作 | 两周 | 王晓军张敬贻 |
|  | 14 | 做好2015年职工体检的医疗机构选定准备工作 | 两周 | 王晓军张敬贻 |
|  | 15 | 准备招标公告和服务合同 | 两周 | 林虎 |
|  | 16 | 月度安全检查 | 两周 | 赵坤 |
|  | 17 | 安全管理网站信息维护 | 两周 | 蔡智 |
|  | 18 | 准备招标公告和服务合同 | 两周 | 李苏皖 |
|  | 19 | 葛大店校区警卫管理、消防设施巡查，临时围墙重点看管 | 两周 | 李国顺 |
|  | 20 | 黄山路校区警卫管理，消防设施巡查 | 两周 | 李国顺 |
|  | 21 | 黄山路校区巡查 | 两周 | 李静 |
| 基地服务部 | 22 | 做好培训接待工作 | 两周 | 周伟农 |
|  | 23 | 配合后勤保障部做好双电源改造的善后工作 | 两周 | 周伟农 |
|  | 24 | 教室音响维修 | 两周 | 郭红 |
|  | 25 | 校园下水设施检查维修 | 两周 | 郭红 |
| 惠阳公司 | 26 | 认真做好各类培训班学员住宿、就餐、培训各项服务事宜 | 双周 | 张 进 薛永平 |
|  | 27 | 做好2015年大学生招聘面试场地服务工作 | 双周 | 李 平 冯从梅 |
|  | 28 | 做好2015年计量项目评审会接待服务工作 | 双周 | 夏 玲 冯从梅 |
|  | 29 | 做好第一、二期用电检查资格证培训班服务工作 | 双周 | 夏 玲 冯从梅 |
|  | 30 | 配合做好集体企业改制工作 | 双周 | 陆 峰 张 进 |
|  | 31 | 做好公寓维修管理工作 | 双周 | 张 进 薛永平 |
|  | 32 | 落实安全警示教育日的相关措施 | 双周 | 张 进 王新民 |
|  | 33 | 客房卫生竞赛前期准备工作 | 双周 | 张 进 夏 玲 |
| 同达公司 | 34 | 落实学校要求做好安全部门警示教育 | 两周 | 李成孝陈安 |
|  | 35 | 上报集体企业安全大检查情况 | 两周 | 李成孝陈安 |
|  | 36 | 参加教育厅学生公寓用品采购工作 | 两周 | 李成孝 |
|  | 37 | 继续做好招待所维修管理和安全工作 | 两周 | 李成孝陈安 |
|  | 38 | 做好学校自主招生场地服务和就餐服务工作 | 两周 | 李成孝陈安 |
|  | 39 | 维修更换食堂门帘 | 两周 | 朱雅建 |
|  | 40 | 维修二楼食堂卫生间洗手池 | 两周 | 陈建良 |
|  | 41 | 维修教学楼东大门门锁 | 两周 | 朱雅建 |
|  | 42 | 做好卫生巡查、检查工作 | 两周 | 张家松 |

（二）上两周工作完成情况

| 部门 | 序号 | 工作内容及目标要求 | 完成 时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 后 勤 保 障 部 ∧ 安全保卫部 ∨ | 1 | 落实学院围墙安全隐患整改相关工作 | 继续 | 祖全民 |
|  | 2 | 学员公寓外墙维修 | 继续 | 王晓军 解宇青 |
|  | 3 | 学院部分围墙、篮球场围栏维修 | 继续 | 王晓军 解宇青 |
|  | 4 | 学员公寓维修监管 | 继续 | 王晓军 解宇青 |
|  | 5 | 清明节封车 | 完成 | 闫如林 杜金玲 |
|  | 6 | 二季度车辆交通安全会 | 完成 | 闫如林 杨帆 |
|  | 7 | 集体企业改革改制相关工作 | 继续 | 祖全民 刘俊云 |
|  | 8 | 协助做好固定资产核查工作 | 继续 | 王体英 |
|  | 9 | 废旧物资处置相关工作 | 继续 | 王体英 |
|  | 10 | 学院政府采购计划上报相关工作 | 继续 | 杨帆 |
|  | 11 | 培训中心第一批服务类采购管控相关工作 | 继续 | 牛军 |
|  | 12 | 做好职工补充医疗费用的发放工作 | 继续 | 张敬贻 王晓军 |
|  | 13 | 做好2015年黄山路校区医疗机构许可证年审工作 | 继续 | 王晓军张敬贻 |
|  | 14 | 做好2015年职工体检的医疗机构选定准备工作 | 继续 | 王晓军张敬贻 |
|  | 15 | 经费使用规划 | 完成 | 林虎 |
|  | 16 | 月度安全检查 | 完成 | 赵坤 |
|  | 17 | 安全管理网站信息维护，经费规划 | 完成 | 蔡智 |
|  | 18 | 维修项目费用测算 | 完成 | 李苏皖 |
|  | 19 | 葛大店校区警卫管理、消防设施巡查，临时围墙重点看管 | 完成 | 李国顺 |
|  | 20 | 黄山路校区警卫管理，消防设施巡查 | 完成 | 李国顺 |
|  | 21 | 黄山路校区巡查 | 完成 | 李静 |
| 基 地 服务部 | 22 | 做好培训接待工作 | 完成 | 周伟农 |
|  | 23 | 配合后勤保障部做好双电源改造的善后工作 | 继续 | 周伟农 |
|  | 24 | 消防演练 | 完成 | 郭红 |
|  | 25 | 中央空调管道维修审计 | 完成 | 郭红 |
| 惠 阳公司 | 26 | 认真做好各类培训班学员住宿、就餐、培训各项服务事宜 | 完成 | 张 进 薛永平 |
|  | 27 | 做好2015年集体企业改革改制培训班的各项服务工作 | 完成 | 夏 玲 冯从梅 |
|  | 28 | 配合做好集体企业改制工作 | 继续 | 陆 峰 张 进 |
|  | 29 | 做好学员公寓维修管理工作 | 继续 | 张 进 薛永平 |
|  | 30 | 食堂排烟道及油烟机清洗 | 完成 | 张 进 吴东来 |
|  | 31 | 客房部消防演练 | 完成 | 张 进 夏 玲 |
| 同达 公司 | 32 | 做好集体企业改革改制准备工作 | 完成 | 李成孝陈安 |
|  | 33 | 做好学校自主招生服务工作 | 完成 | 李成孝陈安 |
|  | 34 | 继续做好招待所维修管理和安全工作 | 完成 | 李成孝陈安 |
|  | 35 | 员工消防“四个能力”培训 | 延迟 | 李成孝陈安 |
|  | 36 | 南区下水管道清淤、疏通 | 完成 | 陈建良 |
|  | 37 | 南区水电核查 | 完成 | 陈建良 |
|  | 38 | 运动场配备保洁设备 | 完成 | 朱雅建 |
|  | 39 | 学校集体宿舍管理 | 完成 | 史文龙 |
|  | 40 | 大礼堂做好教职工活动服务工作 | 完成 | 陈静 |

报：董庆红主任、院长,赵明书记

发：相关部门